PROPUESTA COMERCIAL

Implementación y servicio administrado de LexContratos

Asistente contractual para llenado de generales, extracción documental, biblioteca de formatos y expedientes contractuales.

| Dirigido a | Grupo COCEI ¦ Dirección General |
| --- | --- |
| Atención | Gustavo Gaeta Lares |
| Presenta | Paula Tarragó Calvis |
| Fecha | 26 de mayo de 2026 |
| Carácter | Propuesta inicial sujeta a aceptación, validación de volumen documental y configuración final |

PROPUESTA ECONÓMICA RESUMIDA Implementación inicial: $50,000 MXN más IVA. Servicio administrado mensual: $10,000 MXN más IVA, incluyendo operación, soporte básico, bolsa razonable de consumos ordinarios de infraestructura, correos, almacenamiento, inteligencia artificial documental y hasta 50 solicitudes de firma electrónica API al mes. Las solicitudes adicionales se trasladarán al cliente al costo comprobable del proveedor más 15% de administración.

# 1. Resumen ejecutivo

LexContratos es una herramienta privada de apoyo contractual diseñada para reducir captura manual, evitar errores repetitivos y ordenar expedientes de contratos en un solo lugar. El sistema permite trabajar con formatos o drafts precargados, importar documentos propios, detectar campos editables, cargar documentos soporte por parte, extraer datos corporativos y prellenar información validable para que el usuario revise, corrija y conserve siempre el control del contenido final.

La propuesta no plantea sustituir el criterio jurídico ni automatizar decisiones legales sin revisión. LexContratos opera como un asistente operativo: acelera el llenado de generales, ayuda a identificar datos faltantes, organiza documentos y prepara versiones editables para revisión, exportación a Word y, cuando se active el proveedor correspondiente, envío a firma electrónica.

# 2. Alcance de la implementación inicial

La implementación inicial de LexContratos contempla una versión privada para uso interno controlado. El objetivo es contar con una herramienta seria, presentable y suficientemente robusta para que abogados y personal autorizado puedan probar flujos reales con documentos ficticios o controlados antes de ampliar su uso.

Landing pública sobria y app privada detrás de inicio de sesión.

Registro, acceso por usuario, control de licencia y panel de administración para activar, suspender o eliminar usuarios.

Catálogo de formatos/drafts contractuales, incluyendo formatos validados temporalmente como “OK Tony” y posibilidad de importar documentos propios.

Creación de expedientes contractuales con folio, carpetas tipo explorador y opción de “Guardar como”.

Carga de documentos por parte: actas, pólizas, poderes, constancias fiscales, identificaciones oficiales, PDFs, Word, Excel, imágenes y correos cuando el flujo lo permita.

Extracción de datos corporativos y llenado de campos repetitivos, con opción de captura manual para datos faltantes.

Exportación a Word con formato legal, fuente predeterminada Georgia, membrete/logotipo seleccionado y área de firmas ordenada.

Revisión crítica IA para observaciones finales, campos pendientes, inconsistencias y sugerencias aceptables una por una.

Módulo preparado para firma electrónica con Dropbox Sign u otro proveedor compatible, sujeto a plan activo y configuración de producción.

Base para respaldos administrativos y futura opción de almacenamiento local o servidor del cliente.

# 3. Infraestructura tecnológica y seguridad

La arquitectura actual usa servicios administrados de bajo mantenimiento para facilitar el despliegue, control de acceso y operación inicial. En una fase posterior, el almacenamiento documental puede migrarse o replicarse a infraestructura del cliente si la política interna exige custodia directa en servidores propios.

| Capa | Componente | Para qué sirve |
| --- | --- | --- |
| Aplicación web | LexContratos desplegado en Vercel | Publicar la landing, login y app privada con despliegues controlados desde GitHub. |
| Identidad y acceso | Supabase Auth | Registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña, sesión segura y separación por usuario. |
| Base de datos | Supabase Postgres | Guardar usuarios, perfiles, licencias, expedientes, carpetas, drafts, campos detectados y estado del flujo. |
| Seguridad de datos | Row Level Security y políticas por cuenta | Evitar que usuarios normales accedan a información de otros usuarios o se asignen privilegios indebidamente. |
| Archivos | Supabase Storage privado | Guardar documentos soporte, versiones exportadas y archivos relacionados con expedientes. |
| IA documental | OpenAI API | Extraer datos, revisar campos, proponer observaciones críticas y detectar posibles incongruencias en documentos. |
| Correos | Resend + dominio lexcontratos.com | Enviar notificaciones de registro, activación de licencia y formularios de contacto. |
| Firma electrónica | Dropbox Sign API / proveedor alterno | Enviar documentos a firma cuando exista plan activo y variables de producción configuradas. |
| Control de cambios | GitHub + Vercel | Versionar código, desplegar cambios y conservar trazabilidad técnica. |
| Respaldo | Exportación administrativa + respaldos del proveedor | Mantener copias recuperables de datos y documentos críticos bajo una política definida. |

# 4. Flujo funcional propuesto

El usuario inicia sesión con una cuenta autorizada y licencia activa.

Selecciona un formato/draft de la biblioteca o importa un documento propio.

El sistema crea una copia de trabajo y solicita dónde guardarla dentro del expediente o carpeta elegida.

El usuario detecta campos editables para que LexContratos identifique qué información puede completarse sin borrar datos innecesarios.

El usuario carga documentos por cada parte o captura manualmente datos faltantes.

LexContratos extrae e integra los datos disponibles y deja visibles únicamente los pendientes de revisión o llenado.

El usuario revisa el contrato, edita cláusulas, valida datos, ejecuta revisión crítica IA y acepta o descarta sugerencias.

El contrato se exporta a Word o se prepara para firma electrónica, según la configuración vigente.

# 5. IA documental, revisión crítica y control humano

La inteligencia artificial se usa para acelerar lectura, extracción y revisión, no para sustituir la responsabilidad profesional del usuario. El sistema puede analizar documentos soporte y contratos para sugerir datos, advertir inconsistencias, detectar campos pendientes y proponer ajustes. La aceptación final de cualquier dato o redacción corresponde al usuario autorizado.

| Función de IA | Uso previsto | Control necesario |
| --- | --- | --- |
| Extracción de generales | Identificar razón social, representantes, poderes, instrumentos, RFC, domicilios, correos, fechas, montos y datos equivalentes. | El usuario valida antes de integrar o circular el contrato. |
| Revisión crítica | Señalar ambigüedades, campos pendientes, contradicciones, errores de forma y redacciones débiles. | Las sugerencias se aceptan o descartan una por una. |
| Congruencia contrato-anexos | Comparar fechas, vigencias, montos, partes, firmantes y datos de anexos contra el contrato principal. | Debe activarse como módulo específico para revisión documental comparativa. |
| Consulta normativa oficial | Fase futura para contrastar contratos contra fuentes oficiales vigentes del país aplicable. | Requiere conectar fuentes oficiales y documentar alcance; no debe venderse como dictamen legal automático. |

# 6. Política propuesta de respaldos

Para el uso interno inicial se recomienda mantener respaldos diarios de datos críticos y respaldos periódicos de documentos. La política puede operar en dos niveles: respaldo administrado en nube y exportación local para conservación bajo control del cliente.

| Elemento | Política recomendada |
| --- | --- |
| Base de datos | Respaldo automático del proveedor y exportación administrativa periódica de perfiles, licencias, expedientes y metadatos. |
| Documentos soporte | Respaldo incremental diario o semanal, según volumen, con conservación por expediente y ruta de carpeta. |
| Versiones Word/exportadas | Guardar la última versión exportada y las versiones relevantes marcadas por el usuario, evitando saturar la vista con autoguardados menores. |
| Copias locales | Descarga administrativa diaria o programada a una carpeta controlada, idealmente cifrada y con acceso restringido. |
| Servidor del cliente | Fase futura: mover o replicar documentos a servidor local, NAS o almacenamiento compatible con S3/MinIO dentro de la infraestructura del cliente. |

# 7. Valor real del proyecto y precio preferencial

Un desarrollo contractual con autenticación, biblioteca de formatos, expedientes, extracción documental con IA, exportación a Word, administración de licencias, respaldos y preparación para firma electrónica normalmente requiere varias capas de diseño, desarrollo, integración, seguridad y pruebas. En este caso, la propuesta se plantea como precio preferencial por tratarse de una versión privada e interna, con alcance controlado y aprendizaje directo de usuarios reales.

PRECIO PREFERENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN Se propone una implementación inicial de $50,000 MXN más IVA para dejar LexContratos en condiciones de uso interno, con configuración, ajustes finales, documentación, carga de formatos iniciales y acompañamiento de arranque conforme al alcance pactado.

# 8. Propuesta económica

| Concepto | Importe | Condición |
| --- | --- | --- |
| Implementación inicial LexContratos | $50,000 MXN + IVA | Pago único por configuración, ajuste final, preparación de uso interno y documentación. |
| Servicio administrado mensual | $10,000 MXN + IVA | Incluye soporte básico, monitoreo operativo, ajustes menores y bolsa ordinaria de consumos externos conforme a supuestos. |
| Consumibles ordinarios incluidos | Incluidos dentro de la mensualidad | Hosting, base de datos, almacenamiento razonable, correos transaccionales e IA documental bajo uso interno controlado. |
| Firma electrónica incluida | Hasta 50 solicitudes/mes | Incluye el consumo ordinario de firma electrónica API hasta 50 solicitudes mensuales. A partir de la solicitud 51, el costo del proveedor se traslada al cliente al costo comprobable más 15% de administración. |
| Excedentes extraordinarios | Previa autorización | Volumen alto de IA/OCR, almacenamiento masivo, firma electrónica API superior a 50 solicitudes mensuales, migración a servidor local o requerimientos no previstos. |

# 9. Evaluación de suficiencia de la mensualidad de $10,000

Con base en precios públicos vigentes de proveedores y suponiendo un tipo de cambio de planeación de $18 MXN por dólar, la mensualidad de $10,000 MXN puede cubrir razonablemente una operación interna controlada. No conviene presentarla como consumo ilimitado: debe incluir límites sanos y revisión si el volumen aumenta.

| Rubro | Estimación mensual de planeación | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Vercel | $360 a $720 MXN | Operación de app web en plan profesional o equivalente, con control de gasto y uso moderado. |
| Supabase | $450 MXN base aprox. | Plan Pro desde $25 USD/mes; incluye base, autenticación, almacenamiento y respaldos diarios según cuota vigente. |
| Almacenamiento | Incluido hasta uso razonable | Supabase Pro contempla 100 GB de file storage; sobrepasar esa cuota genera cargos por GB adicional. |
| Resend | $0 a $360 MXN | Puede iniciar en plan gratuito o Pro de $20 USD/mes si crece el volumen de correos. |
| OpenAI / IA documental | $1,000 a $4,000 MXN | Depende de número de documentos, páginas, imágenes, calidad de OCR y profundidad de revisión crítica. |
| Dropbox Sign API | Variable / sujeto a plan | La mensualidad incluye hasta 50 solicitudes de firma electrónica API al mes. A partir de la solicitud 51, el costo externo se traslada al cliente al costo comprobable del proveedor más 15% de administración. |
| Margen operativo y soporte | $3,000 a $5,000 MXN | Cubre acompañamiento, monitoreo, ajustes menores y contingencias ordinarias. |

CONCLUSIÓN DE SUFICIENCIA La mensualidad de $10,000 MXN es suficiente para un piloto interno y uso controlado de aproximadamente 3 a 10 usuarios, carga documental moderada, almacenamiento menor a 100 GB, revisión IA razonable y hasta 50 solicitudes de firma electrónica API al mes. Si el uso crece a cientos o miles de documentos mensuales, muchos PDFs escaneados, imágenes pesadas, más de 50 firmas mensuales o almacenamiento local dedicado, debe revisarse la cuota o trasladarse el excedente al cliente con autorización previa.

# 10. Forma de pago sugerida

| Momento | Importe | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Inicio del proyecto | $25,000 MXN + IVA | Anticipo del 50% para asegurar agenda, configuración y cierre de alcance. |
| Entrega para prueba interna | $15,000 MXN + IVA | Al entregar versión funcional para prueba con usuarios internos. |
| Cierre de implementación | $10,000 MXN + IVA | Contra entrega final, documentación y confirmación de acceso operativo. |
| Mensualidad administrada | $10,000 MXN + IVA | A partir del mes siguiente a la entrega para operación continua y soporte. |

# 11. Plan de trabajo estimado

| Fase | Bloque | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cierre de alcance y configuración | Confirmar usuarios, dominio, correo, variables, licencias, formatos iniciales y permisos administrativos. |
| 2 | Carga y revisión de formatos | Subir formatos/drafts, revisar campos editables, limpiar placeholders y validar exportación Word. |
| 3 | Prueba documental e IA | Probar extracción de datos, integración de campos faltantes, revisión crítica y congruencia básica con anexos. |
| 4 | Seguridad, respaldos y manual | Confirmar políticas de acceso, respaldos, manual de usuario y guía de administración de licencias. |
| 5 | Arranque controlado | Habilitar usuarios piloto, recibir observaciones y ejecutar ajustes menores de estabilización. |

# 12. Servicio administrado mensual

La mensualidad está pensada para que LexContratos no quede como una herramienta abandonada. Incluye soporte básico, acompañamiento de uso, monitoreo de costos y ajustes menores derivados de operación real.

| Incluye | No incluye salvo acuerdo adicional |
| --- | --- |
| Soporte básico a usuarios administradores. | Rediseños completos de interfaz o módulos nuevos de gran alcance. |
| Monitoreo de consumo de IA, almacenamiento y correos. | Consumo extraordinario, uso masivo o costos de terceros fuera de supuestos. |
| Ajustes menores de textos, plantillas y flujos existentes. | Migración completa a servidor local o integración profunda con sistemas internos. |
| Carga razonable de nuevos formatos validados. | Dictamen jurídico, actualización normativa oficial automática o responsabilidad legal por contenido. |
| Apoyo para respaldo administrativo y revisión de errores. | Solicitudes de firma electrónica API adicionales a las 50 incluidas al mes; se trasladan al costo comprobable del proveedor más 15% de administración. |

# 13. Supuestos y responsabilidades del cliente

Designar a una persona administradora para altas, bajas, licencias y validación de usuarios.

Proporcionar formatos contractuales, logos, membretes y documentos de prueba que puedan usarse sin comprometer información sensible no autorizada.

Validar jurídicamente las plantillas, cláusulas, generales y documentos finales antes de enviarlos o firmarlos.

Definir políticas internas de conservación, respaldo, acceso y tratamiento de documentos confidenciales.

Autorizar cualquier consumo extraordinario de IA, almacenamiento, firma electrónica o infraestructura antes de ejecutarlo.

Confirmar si la firma electrónica se operará con cuenta/API propia, proveedor alternativo o vía manual descargando el documento en Word/PDF.

# 14. Seguridad, confidencialidad y propiedad de la información

La información cargada por usuarios autorizados pertenece al cliente o a quien legalmente corresponda según sus políticas internas. LexContratos debe operar bajo acceso restringido, licencias activas, separación por usuario/cuenta, almacenamiento privado y controles administrativos. La implementación inicial contempla medidas razonables para uso interno; antes de un despliegue amplio o uso con información altamente sensible, se recomienda una revisión técnica especializada.

| Medida | Estado propuesto |
| --- | --- |
| Acceso restringido | Login, sesión, licencia activa y panel de administración. |
| Separación por usuario | Reglas de base de datos y políticas de acceso para evitar cruces de expedientes. |
| Secretos y APIs | Variables sensibles guardadas del lado servidor, no visibles en la interfaz pública. |
| Mensajes al usuario | Errores técnicos sustituidos por lenguaje claro y seguro. |
| Backups | Respaldo del proveedor más exportación administrativa local según política acordada. |
| Revisión especializada | Recomendable antes de uso masivo, auditoría externa o manejo de volúmenes sensibles. |

# 15. Riesgos controlables y recomendaciones

| Riesgo | Cómo se controla |
| --- | --- |
| Costo variable de IA | Configurar presupuestos, alertas y topes mensuales; usar modelos eficientes para extracción ordinaria. |
| Errores de extracción | Mantener validación humana obligatoria y lista de campos pendientes antes de exportar o firmar. |
| Documentos escaneados de baja calidad | Advertir al usuario y permitir carga de mejores fuentes o captura manual. |
| Crecimiento de almacenamiento | Monitorear GB usados, depurar duplicados y definir retención documental. |
| Firma electrónica | Mantener test mode para pruebas; producción requiere plan y validación legal/procedimental del proveedor elegido. |
| Normativa vigente | Implementar después un módulo de consulta normativa oficial con fuentes verificables y fecha de consulta. |

# 16. Vigencia de la propuesta

Esta propuesta tendrá una vigencia de 15 días naturales contados a partir de su fecha de emisión. Los precios pueden requerir ajuste si cambian sustancialmente los costos de proveedores externos, el alcance, el volumen documental, el número de usuarios o los requisitos de seguridad e infraestructura.

# 17. Fuentes consultadas para estimación de costos

Las referencias de precios de terceros se consultaron para planeación y deben verificarse nuevamente antes de contratar o renovar servicios. La cotización de proveedores externos puede variar por impuestos, tipo de cambio, volumen, plan y condiciones comerciales.

OpenAI API Pricing: https://openai.com/api/pricing/

Supabase Pricing: https://supabase.com/pricing

Vercel Pricing: https://vercel.com/pricing

Resend Pricing: https://resend.com/docs/knowledge-base/what-is-resend-pricing

Dropbox Sign API Pricing / test mode: https://help.dropbox.com/plans/how-much-does-the-dropbox-sign-api-cost

Dropbox Sign test mode production note: https://help.dropbox.com/integrations/how-to-turn-off-test-mode-dropbox-sign

# 18. Aceptación

En caso de aceptación, las partes podrán formalizar el arranque mediante confirmación por escrito, orden de compra, contrato de prestación de servicios o el instrumento que resulte adecuado para su operación interna.

| Presenta | Acepta |
| --- | --- |
| Paula Tarragó Calvis | Nombre y firma del representante autorizado |
| Fecha: ______________________ | Fecha: ______________________ |